Приложение  № 1

к договору  №_____ от ___.___.2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ   № ___    от   ___.___.202__ г.

РБ, г. Уфа

1.

| № п/п | Наименование (обозначение) продукции | Техническая характеристики (развернутый ассортимент) продукции, комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Цена (без НДС), руб. | Стоимость (без НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | В соответствии с Приложением №2 (опросный лист или техническое задание) к настоящей спецификации |  |  |  |  |
| 2. | Пусконаладочные работы |  | усл. |  |  |  |
|  | Общая сумма спецификации без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | * Транспортные расходы: Ж/д тариф страхование груза |  |  |  |
|  | Всего по спецификации без НДС: |  |  |  |
| Порядок оплаты |  |
| Срок изготовления и поставки продукции |  |
| Базис поставки |  |
| Грузополучатель и его реквизиты |  |
| Доставка товара осуществляется транспортом |  |
| Стоимость транспортных и иных расходов и порядок оплаты | Транспортные расходы, расходы по страхованию и иные расходы, кроме тех, что прямо указаны в настоящей спецификации в стоимость Продукции и выполнения работ не входят и возмещаются Покупателем дополнительно на основании счета и подтверждающих документов Поставщика в течение 10(десяти рабочих дней с даты направления счета Покупателю |
| Выполнение шеф-монтажных, монтажных и пусконаладочных работ | Покупатель намерен осуществить посредством электронной почты ozna-eng@ozna.ru вызов представителей Поставщика для выполнения работ в срок не позднее «____» ___________ 2022 года. При направлении вызова Покупателем позднее указанной даты, Поставщик вправе в одностороннем порядке пересмотреть стоимость выполнения работ по настоящей спецификации. Место выполнения работ____________________________________. Шеф-монтажные работы (ШМР), Монтажные работы (Досборка) и Пусконаладочные работы (ПНР): Покупатель к дате вызова обязан обеспечить готовность площадки, расставить существующие оборудование согласно с согласованным комплектом РКД (рабочая конструкторская документация), привести существующее оборудование в состояние монтажной готовности (пропарить, продуть), подготовить скважины к подключению установки освоения скважин. Проверка готовности оборудования к выполнению работ подтверждается сторонами в Акте о готовности оборудования. По факту отсутствия готовности скважины к проведению работ стороны подписывают Акт о готовности скважины, в котором фиксируют недостатки. Покупатель обязан устранить такие недостатки и повторно вызвать представителей Поставщика. В случае невыполнения Покупателем обязательств, по обеспечению оборудования/площадки к выполнению работ, указанных в настоящем пункте спецификации по причинам, не зависящим от Поставщика и/или привлеченных им третьих лиц, и прибытия (либо нахождения) специалистов Поставщика в место выполнения работ, Поставщик направляет Покупателю письменное уведомление о невозможности выполнения работ с приложением Акта простоя по причинам, не зависящим от Поставщика. Покупатель в течение 3 (три) рабочих дней рассматривает и подписывает Акт простоя либо в тот же срок предоставляет мотивированные возражения и письменно извещает Поставщика о планируемых сроках выполнения обязательств, по обеспечению оборудования/ площадки к выполнению работ. Исходя из продолжительности указанных сроков, и из объема невыполненных Покупателем обязательств, Стороны совместно принимают одно из следующих решений: -Отъезд специалистов Поставщика с целью последующего их возвращения после выполнения Покупателем обязательств, по обеспечению оборудования/ площадки к выполнению работ, в таком случае Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты суточных ставок специалистов исходя из суточной ставки 45 000 (сорока пяти тысяч) рублей, 00 копеек чел/день, без НДС 20% за весь период до момента прибытия в г. Уфа и компенсации связанных с этим транспортных расходов (транспортные от г. Уфы до места выполнения работ и обратно в размере согласно предоставленным Поставщиком подтверждающим документам, авиабилетов эконом класса); Или -Ожидание специалистами Поставщика в месте выполнения работ исполнения Покупателем обязательств, по обеспечению оборудования/ площадки к выполнению работ. В таком случае – Покупатель, в течение периода простоя Поставщика, по причинам, зависящим от Покупателя, оплачивает пребывание специалистов исходя из суточной ставки 45 000 (Сорока пяти тысяч) рублей, 00 копеек чел/день, без НДС 20%; и/или - Выполнение специалистами Поставщика части работ, выполнение которых возможно при существующем содействии Покупателя. В таком случае – Покупатель оплачивает выполненные работы, в порядке, предусмотренном спецификацией. В случае увеличения фактического срока проведения ШМР и ПНР по вине Покупателя стороны на основании дополнительного соглашения производят перерасчет стоимости ШМР и ПНР исходя из суточной ставки чел/день - не более 45 000 (Сорока пяти тысяч) рублей, 00 копеек без НДС 20%. Доставка специалистов Поставщика до места выполнения работ и обратно, а также проживание осуществляется за счет Покупателя. Питание специалистов Поставщика осуществляется за счет Поставщика. |
| Данные лиц, ответственных за техническое согласование | ответственное лицо Покупателя |  | Контактные реквизиты: |  |
|  | ответственное лицо Поставщика |  | Контактные реквизиты |  |

| ПОСТАВЩИК: ООО «ГППОЗНА-Инжиниринг» |  | ПОКУПАТЕЛЬ: ___________________ |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ОЗНА-Инжиниринг» |  | /М.В.Кравцов/ |  |  |  |  |